KPi Coding Agent 技术方案 PRD

基于 Pi Runtime 与 SBTD Workflow Kit 的独立 CLI Coding Agent 设计方案

| 文档版本 | v0.2-provider-update |
| --- | --- |
| 生成日期 | 2026-07-06 |
| 目标产品 | KPi / kpi CLI Coding Agent |
| 核心路线 | TypeScript-first · Node.js LTS · Pi Runtime Adapter · SBTD Workflow Kit |
| 输入依据 | 附件 ai-tools-info Git 仓库、onboard skill 模板、oh-my-pi 对比、Pi 生态约束 |

目录

1. 执行摘要

2. 背景、问题与产品目标

3. 输入材料与关键发现

4. 产品定位与用户场景

5. 范围、非目标与设计原则

6. 总体架构

7. 核心模块设计

8. onboard workflow 迁移方案

9. oh-my-pi 借鉴与取舍

10. 技术栈与实现语言建议

11. Workflow Engine 与状态机

12. CLI 命令与配置体系

13. Policy / Rule / Validation 设计

14. 数据目录与仓库结构

15. 验收标准与度量指标

16. Roadmap：v0.1 / v0.2 / v0.3

17. 风险、开放问题与决策记录

18. 附录：接口草案与参考资料

19. 模型 Provider 与认证接入策略（新增）

1. 执行摘要

核心结论 KPi 应定位为“基于 Pi 的 workflow-first 独立 CLI Coding Agent”，而不是 Pi 的深度 fork，也不是单纯的 skill/template 安装器。KPi 的核心价值在于把附件中的 Kuno onboard workflow 结构化为 Workflow Engine、SBTD Workflow Kit、Rule Engine、Policy Engine 与 Validation Engine，并通过 Runtime Adapter 接入 Pi。

本 PRD 的推荐方案是：KPi 采用 TypeScript-first 架构，以 Node.js LTS 为默认运行时，Bun 作为开发或可选运行时，Python 暂时保留为 onboard.py 兼容桥，Rust 留作后续 native 性能模块。

KPi 的最小可行产品不追求复制 oh-my-pi 的完整工具面、native Rust 工具体系、LSP/DAP 全量能力或协作 relay，而是先实现可审计、可验证、可扩展的工程 workflow：intake → lessons → classify → route → plan → execute → validate → review → report → learn。

本次更新新增模型 Provider 与认证接入策略：KPi 应在 v0.1 即支持主流 BYOK API Provider，并将 Codex、Claude Code、Kimi Code、DeepSeek 的官方订阅/CLI/兼容 API 接入纳入 Provider Gateway 设计。原则是优先使用官方 API、官方 CLI、官方 OAuth 或用户显式提供的 API Key，不抓取 Web Cookie、不逆向私有 token、不违反订阅服务条款。

| 维度 | 推荐决策 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| 产品路线 | 独立 CLI + Pi Runtime Adapter | 保留 KPi 产品边界，降低对 Pi fork 的维护成本。 |
| 核心资产 | @kpi/sbtd-workflow-kit | 将附件 onboard skill 从安装模板升级为 workflow kit。 |
| 主语言 | TypeScript | 与 Pi / oh-my-pi 的 extension、tool、CLI、package 生态阻抗最低。 |
| 默认运行时 | Node.js LTS | 企业、CI、跨平台安装更稳；Bun 可作为可选加速。 |
| 安全边界 | KPi Policy Engine | Pi 默认不应被假定具备完整权限隔离，KPi 必须自带命令、路径、密钥和审批策略。 |
| 规则机制 | TTSR-inspired Rule Engine | 借鉴 oh-my-pi 动态规则注入，避免把所有约束常驻塞入 prompt。 |
| 验证机制 | Validation Engine | 把附件中 rtk、报告型测试、Playwright、Maestro、mock/full-stack 等 gate 结构化。 |

2. 背景、问题与产品目标

2.1 背景

当前附件仓库中的 Kuno workflow 以 Codex-era 的 AGENTS、skills、templates 和 onboard.py 安装脚本为主。它已经沉淀了完整工程实践：Trellis 生命周期、GitNexus 影响分析、SBTD 分类、BDD 行为规格、TDD 验证、DDD 建模、项目原生验证、Web/Mobile E2E 报告、lessons 记录与工具可用性 gate。

用户希望将这些 workflow 集成到基于 Pi 的独立 coding agent 中，命令名为 KPi。新 agent 应是 CLI 产品，而不是只提供一组 Pi 配置或复制模板。

2.2 主要问题

workflow 当前以 Markdown 规则和安装脚本形式存在，缺少可审计的运行时状态机。

大量硬边界依赖 prompt 记忆，例如 rtk 不是测试 runner、mock-backed 不能声称 full-stack 通过、trellis init 不应由 agent 代执行。

工具可用性判断需要强证据，但当前更像模板约定，需要结构化 Tool Evidence。

Pi 本身适合作为 runtime kernel，但 KPi 需要独立的 policy、validation、context、session 与 kit 管理层。

oh-my-pi 提供了 CLI 产品化和深度工具增强的参考，但 KPi 不应在 MVP 阶段走 deep fork 路线。

2.3 产品目标

提供 `kpi` / `KPi` CLI，覆盖 run、plan、review、validate、onboard、skills、tools、rules、session 等工程操作。

将附件 onboard skill 重构为内置 `@kpi/sbtd-workflow-kit`，保留原有 workflow 语义。

建立明确的 Workflow Engine，将 SBTD、Trellis、BDD、GitNexus、Web、Mobile、Release 等路由结构化。

建立 Rule Engine 与 Policy Engine，动态拦截 workflow 违例和危险操作。

建立 Validation Engine，确保测试、报告、artifact、跳过原因和风险都可审计。

通过 Runtime Adapter 接入 upstream Pi，并预留 oh-my-pi adapter。

建立 Provider Gateway，支持 BYOK、官方订阅登录、外部 CLI/SDK adapter、模型角色路由、成本/配额控制与凭证安全治理。

3. 输入材料与关键发现

3.1 附件仓库读取范围

附件仓库根目录为 `ai-tools-info/`。本方案重点参考以下文件与目录：

`README.md`：Kuno Workflow 模板配置说明与工作流主线。

`AGENTS.md`：本仓库自身的规则、lessons 读取规则与 README 同步规则。

`ENTRYPOINT.md`：AI Tools 项目工具流程精简概要。

`kuno-workflow-onboard-skills/SKILL.md`：onboard skill 入口流程。

`kuno-workflow-onboard-skills/REFERENCE.md`：bundled templates、preflight、manual config 与安装报告规范。

`kuno-workflow-onboard-skills/scripts/onboard.py`：check / plan / init / reset / installer 自动化。

`kuno-workflow-onboard-skills/templates/MANIFEST.json`：模板清单、external skills、tool repositories。

`templates/agents/AGENTS.global.md` 与 `AGENTS.project.md`：全局与项目级 workflow 规则。

`templates/skills/**/SKILL.md`：Trellis、BDD、project-validation、Maestro、lessons、book-derived skills。

3.2 onboard skill 的本质

附件中的 onboard skill 不是单个 skill，而是“安装器 + 模板分发器 + 工具探测器 + workflow kit 管理器”。它的真实价值不在复制文件，而在于把复杂工程流程拆分为常驻规则、延迟加载 skill、强证据工具 gate、验证报告 gate 和 lessons 记忆层。

| 现有资产 | 当前角色 | KPi 中建议角色 |
| --- | --- | --- |
| SKILL.md | onboard 操作入口与确认流程 | `kpi onboard` 交互流程与 bootstrap spec |
| REFERENCE.md | 完整安装、检测、MCP 手动配置、报告规范 | `@kpi/onboard` 与 `@kpi/doctor` 的规格来源 |
| onboard.py | check/plan/init/reset/install 自动化 | v0.1 兼容包装；v0.2 迁移到 TypeScript |
| MANIFEST.json | 模板清单 | 升级为 `kpi-kit.json` |
| AGENTS.global/project | 常驻规则与项目规则 | 拆分为 system prompt、workflow route、rules、lazy skills |
| templates/skills/** | 专项流程说明 | 保留为 SBTD Workflow Kit 的 bundled skills |

3.3 oh-my-pi 关键发现

oh-my-pi 是 Pi 的 deep fork，产品命令为 `omp`，强调 IDE-wired coding agent、丰富工具、plugin、hook、TTSR、memory、subagents、native Rust core 等能力。KPi 应借鉴其 CLI 产品化、plugin/feature、hook/event surface、TTSR-like 动态规则和统一工具抽象，但不应复制 deep fork 路线。

4. 产品定位与用户场景

4.1 产品定位

产品定义 KPi 是一个基于 Pi Runtime 的独立 CLI Coding Agent，内置 SBTD Workflow Kit，面向需要严格工程流程、强验证、可审计报告和 workflow 可扩展能力的个人或小团队。

KPi 不定位为“又一个通用聊天式 coding assistant”，而是一个 workflow-first 的工程执行 agent。它强调：先理解项目事实，再做路由；先证据判断工具可用性，再使用工具；先小范围验证，再扩大验证；最终输出必须包含修改、验证、跳过原因、风险和后续建议。

4.2 目标用户

| 用户类型 | 需求 | KPi 价值 |
| --- | --- | --- |
| 个人开发者 | 在多个项目中复用个人 agent harness workflow | 统一 CLI、自动 onboard、项目级记忆、稳定验证报告。 |
| 小团队 Tech Lead | 希望团队 coding agent 遵守一致工程流程 | kit、policy、rules、validation 统一配置。 |
| Agent Workflow 维护者 | 持续演进 onboard skill、Trellis、BDD、GitNexus 等流程 | workflow kit 化、版本化、可测试、可分发。 |
| 复杂项目维护者 | 需要谨慎修改遗留系统、用户可见行为或数据敏感逻辑 | legacy safety、BDD/TDD/DDD、report artifact gate。 |

4.3 核心用户场景

`kpi onboard check`：检查当前机器和项目是否具备 SBTD workflow 所需的 CLI、skills、MCP 手动配置和项目报告能力。

`kpi onboard init`：将 SBTD Workflow Kit 初始化到用户或项目范围。

`kpi run "修复登录跳转 bug"`：自动读取 lessons、分类 bugfix、生成最小计划、修改代码、运行验证并汇报。

`kpi plan "实现账单导出"`：识别用户可见行为、要求 BDD、必要时进入 Trellis/SDD 流程。

`kpi validate`：基于当前 diff 和 workflow route 运行项目原生验证，并检查报告 artifact。

`kpi review`：自查 diff、报告 API/BDD/测试/报告状态和未解决风险。

`kpi lessons record`：在满足触发条件时记录工程经验。

5. 范围、非目标与设计原则

5.1 MVP 范围

独立 CLI：`kpi` / `KPi`。

Pi Runtime Adapter：默认接入 upstream Pi。

SBTD Workflow Kit：导入附件 onboard skill 的 templates、skills、rules、agents。

Workflow Engine 初版：intake、lessons、repo inspect、SBTD、route、plan、execute、validate、review、report。

onboard 兼容：v0.1 包装现有 `onboard.py`。

Policy Guard 初版：危险 shell、路径、密钥、安装、网络与破坏性 git 操作。

Validation 初版：项目原生命令、rtk/report gate、结果状态、最终报告。

Provider 初版：OpenAI/Anthropic/OpenAI-compatible/Anthropic-compatible BYOK，至少覆盖 OpenAI、Anthropic、Kimi/Moonshot、DeepSeek；Codex 与 Claude Code 订阅接入先以官方 CLI/SDK 检测和实验性 adapter 方式落地。

5.2 非目标

不在 v0.1 fork Pi。

不在 v0.1 复制 oh-my-pi 的 32+ built-in tools、LSP/DAP、collab relay 或 native Rust core。

不在 v0.1 实现完整多 agent worker runtime。

不默认启用 browser/web_search/github/tts/image 等大工具面。

不把所有 AGENTS 内容常驻注入 prompt。

不自动 push、发布、force reset 或读取密钥。

不在任何版本中通过抓包、读取浏览器 Cookie、读取非公开凭证文件或逆向客户端协议来接入订阅账号；订阅方式只走官方 CLI、官方 OAuth、官方 SDK、官方 token 或用户显式配置的合规凭证。

5.3 设计原则

| 原则 | 说明 |
| --- | --- |
| Workflow First | 核心差异化是工程流程，而不是底层工具数量。 |
| Runtime 可替换 | KPi 不绑定单一 Pi fork；通过 adapter 接入 upstream Pi 和未来可选 OMP。 |
| Prompt 最小化 | 常驻只放硬规则和路由摘要，详细流程延迟加载 skill。 |
| Evidence Gate | Trellis、GitNexus、Playwright、Maestro、MCP 等必须有可用性证据。 |
| Report as Evidence | 正式验证必须检查命令、runner、报告文件、mtime/size/内容和跳过原因。 |
| Policy by Default | 命令、路径、网络、依赖安装、密钥访问默认受控。 |
| No Silent Expansion | 不扩大任务范围，不静默安装，不静默启用可选高风险工具。 |

6. 总体架构

┌──────────────────────────────────────────────┐ │ KPi CLI │ │ kpi run / plan / review / validate / onboard │ └──────────────────────┬───────────────────────┘ │ ┌──────────────────────▼───────────────────────┐ │ KPi Workflow Engine │ │ intake → lessons → classify → route → plan │ │ execute → validate → review → report → learn │ └──────────────┬──────────────┬────────────────┘ │ │ ┌──────────────▼─────┐ ┌──────▼────────────────┐ │ SBTD Workflow Kit │ │ KPi Rule / Policy │ │ onboard skills │ │ TTSR-like guards │ │ BDD/Trellis/etc. │ │ approval/path/command │ └──────────────┬─────┘ └──────┬────────────────┘ │ │ ┌──────────────▼──────────────▼────────────────┐ │ KPi Tool Runtime │ │ fs/git/bash/test/trellis/gitnexus/playwright │ │ maestro/lessons/report/bdd │ └──────────────────────┬───────────────────────┘ │ ┌──────────────────────▼───────────────────────┐ │ Runtime Adapter Layer │ │ @kpi/runtime-pi │ │ @kpi/runtime-omp, optional │ └──────────────────────┬───────────────────────┘ │ ┌──────────────────────▼───────────────────────┐ │ Pi Runtime │ │ pi-agent-core / pi-ai / pi-tui / Pi CLI modes │ └──────────────────────────────────────────────┘

架构中的关键边界是：Pi 负责模型调用、agent loop、TUI、tool calling 等 runtime 能力；KPi 负责 workflow state、工具证据、policy、validation、report、kit/skill/rule 管理和上下文注入。

7. 核心模块设计

| 模块 | 职责 | 版本 |
| --- | --- | --- |
| @kpi/cli | 命令入口、command table、launch fallback、shell completion、全局 flag。 | v0.1 |
| @kpi/runtime-pi | Pi adapter：启动 session、注入上下文、注册工具、桥接事件。 | v0.1 |
| @kpi/workflow-engine | SBTD 分类、route resolver、状态机、执行阶段与 stage report。 | v0.1-v0.2 |
| @kpi/sptd-workflow-kit | 附件 onboard skill 迁移后的内置 kit。 | v0.1 |
| @kpi/kit-registry | kit manifest、安装、启用、升级、doctor。 | v0.2 |
| @kpi/skill-registry | bundled/project/external skills 加载、索引、lazy context。 | v0.1-v0.2 |
| @kpi/rule-engine | TTSR-inspired 动态规则、tool call block、delivery gate。 | v0.2 |
| @kpi/policy | 命令、路径、密钥、网络、依赖安装、审批。 | v0.1 |
| @kpi/tools | 文件、搜索、git、shell、test、Trellis、GitNexus、Playwright、Maestro、rtk。 | v0.1-v0.2 |
| @kpi/validation | 项目验证、报告 artifact、Web/Mobile/API runner 状态与最终报告。 | v0.1-v0.2 |
| @kpi/context | AGENTS/SYSTEM、repo map、lessons、Trellis、BDD、active skill 上下文。 | v0.1-v0.2 |
| @kpi/memory | lessons memory、session summary、project profile。 | v0.2 |
| @kpi/reporting | final report、installation report、session export。 | v0.1 |
| @kpi/runtime-omp | oh-my-pi adapter，可选增强 backend。 | v0.3 |

7.1 CLI 层

CLI 层应借鉴 oh-my-pi 显式 command table 的模式。已注册子命令直接路由，未知输入才进入 `launch/run`。管理类保留词不能静默发送给模型，以避免 `kpi skills`、`kpi tools` 等误变成 prompt。

所有 command 懒加载，减少启动成本。

支持 `--json`、`--project-root`、`--runtime`、`--profile`、`--approval-mode` 等全局 flag。

生成 bash / zsh / fish completions。

所有非交互命令必须有稳定退出码和机器可读 JSON 输出。

7.2 Runtime Adapter 层

Runtime Adapter 隔离 Pi 细节，使 KPi workflow 不依赖 Pi 内部实现。v0.1 默认实现 `@kpi/runtime-pi`，v0.3 可增加 `@kpi/runtime-omp`。

export interface KPiRuntimeAdapter { id: "pi" ¦ "omp" ¦ string; startSession(input: StartSessionInput): Promise<KPiRuntimeSession>; injectContext(context: KPiContextInjection): Promise<InjectionResult>; registerTools(tools: KPiToolDefinition[]): Promise<void>; registerHooks(hooks: KPiHookDefinition[]): Promise<void>; sendUserMessage(message: string): Promise<void>; events(): AsyncIterable<KPiRuntimeEvent>; stop(): Promise<void>; }

7.3 SBTD Workflow Kit

SBTD Workflow Kit 是附件 onboard skill 的产品化形态。它不只是模板目录，而是包含 prompts、agents、skills、rules、workflows、tools 和 policy profiles 的版本化 package。

packages/sbtd-workflow-kit/ kpi-kit.json prompts/ agents/ skills/ trellis-workflow/ trellis-channel/ project-validation/ gherkin-bdd/ maestro-mobile-e2e/ lessons-record/ book-refactoring-pass/ book-legacy-change-safety/ book-ddd-distilled-modeling/ book-ddia-data-design/ book-release-readiness/ rules/ workflows/ tools/

7.4 Rule Engine

Rule Engine 借鉴 oh-my-pi TTSR 的思想：规则平时 dormant，不占用常驻上下文；当 assistant 输出、tool call、tool result 或 workflow state 触发条件时，动态提醒、中断、阻断工具或阻断交付。

7.5 Provider Gateway 与模型认证层

Provider Gateway 是 KPi 的模型接入中枢，独立于 Workflow Engine 与 Runtime Adapter。它负责将不同 provider 的认证、调用协议、模型能力、上下文限制、成本策略和订阅接入方式统一为 KPi 内部的 ModelRouter 接口。

核心原则：BYOK 是基础能力；官方订阅接入是增强能力；非官方 token 抓取和 Web 自动化登录不进入产品路线。KPi 需要同时支持 API 模型调用、官方 coding-agent CLI 代理调用，以及通过 Pi/oh-my-pi runtime 间接调用的模型能力。

export interface KPiRule { id: string; title: string; severity: "info" ¦ "warning" ¦ "blocker"; scope: Array<"assistant-text" ¦ "tool-call" ¦ "tool-result" ¦ "workflow-state">; condition: RuleCondition; action: "remind" ¦ "interrupt" ¦ "block-tool" ¦ "block-delivery"; message: string; repeat: "once" ¦ "after-gap" ¦ "always"; }

| 规则示例 | 触发条件 | 动作 |
| --- | --- | --- |
| no-trellis-init-by-agent | tool_call 中出现 `trellis init` | block-tool |
| rtk-not-test-runner | rtk 包裹报告型测试命令且无 report-safe 证明 | interrupt / block-tool |
| bdd-required-for-user-visible | 用户可见行为完成但 BDD 缺失且无跳过理由 | block-delivery |
| mock-backed-not-full-stack | mock-backed 验证被报告为 full-stack passed | interrupt |
| report-artifact-required | 正式验证进入范围但报告 artifact 缺失 | block-delivery |

8. onboard workflow 迁移方案

8.1 迁移原则

不丢失附件 workflow 的语义和硬边界。

不把全部 AGENTS 内容常驻注入模型。

将“是否启用某流程”的判断前移到 Workflow Engine 和 Tool Evidence。

将“具体怎么执行”的细节保留在 lazy skill 中。

将“不能违反”的规则放入 Rule Engine / Policy Engine。

8.2 AGENTS 拆分策略

| AGENTS 内容类型 | KPi 归属 |
| --- | --- |
| 项目事实优先、最小可验证、不要假设工具可用、最终报告要求 | KPi base system prompt |
| Trellis 何时启用、何时只提示 init | Workflow route + TrellisBridge + Rule |
| BDD 何时必须、feature 作为行为 SOT | SBTD classifier + bdd route + gherkin-bdd skill |
| GitNexus 只有 MCP + 有效索引时启用 | Tool Evidence + GitNexusBridge |
| rtk 与报告型测试 gate | CommandExecutionPolicy + ValidationEngine + Rule |
| Playwright / Maestro 报告命名与重跑闭环 | ValidationEngine + skill 参考 |
| lessons 读取边界 | LessonsLoader + LessonsMemory |
| 详细流程、命令参数、检查清单 | Lazy skills |

8.3 onboard.py 迁移节奏

| 阶段 | 策略 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| v0.1 | TypeScript CLI 包装 `onboard.py`。 | 快速保留 check/plan/init/reset 行为，降低迁移风险。 |
| v0.2 | 将 manifest 解析、preflight、report、skills install 迁到 TypeScript。 | 可测试、可组合、可跨平台的 onboard core。 |
| v0.3 | Python 降级为 legacy fallback 或移除。 | KPi 核心完全 TypeScript 化。 |

8.4 MANIFEST 升级

{ "name": "@kpi/sptd-workflow-kit", "version": "0.1.0", "kind": "kpi-kit", "workflows": ["small-direct-change", "bugfix", "bdd-change", "trellis-managed-task"], "skills": ["trellis-workflow", "project-validation", "gherkin-bdd"], "features": { "trellis": { "default": true, "tools": ["trellis_bridge"] }, "bdd": { "default": true, "tools": ["bdd_trace"] }, "web-e2e": { "default": false, "tools": ["playwright_report_guard"] }, "mobile-e2e": { "default": false, "tools": ["maestro_report_guard"] } }, "settings": { "policy.profile": { "type": "enum", "values": ["local-guarded", "trusted", "ci", "sandbox"] } } }

9. oh-my-pi 借鉴与取舍

oh-my-pi 的价值在于展示了如何把 Pi 变成完整 CLI 产品：显式命令表、plugin/feature 管理、hook/extension event surface、TTSR、统一工具抽象、内部 URI scheme、memory、subagents、provider role routing、native 工具层。KPi 应吸收产品化和架构思想，而不是复制 deep fork。

| oh-my-pi 能力 | KPi 是否借鉴 | KPi 处理方式 |
| --- | --- | --- |
| 显式 CLI command table | 借鉴 | 做 `kpi` command table、reserved word guard、launch fallback。 |
| plugin/feature system | 借鉴 | 改造为 kit/skill/rule/tool 管理。 |
| hook/extension events | 借鉴 | 用于 context injection、policy、tool result guard、session state。 |
| TTSR 动态规则 | 强借鉴 | 实现 KPi Rule Engine。 |
| 统一工具 namespace | 借鉴 | 让 read/search 读取 skill://、trellis://、bdd://、report:// 等资源。 |
| Hindsight memory | 部分借鉴 | 采用显式 lessons memory，而不是默认开放式自动记忆。 |
| LSP/DAP/native Rust core | 暂不借鉴到 MVP | v0.3+ 可选增强。 |
| deep fork Pi | 不借鉴 | KPi 默认 upstream Pi adapter；OMP adapter 作为可选。 |

10. 技术栈与实现语言建议

语言结论 KPi 主实现语言建议使用 TypeScript；默认运行时为 Node.js LTS；Bun 作为开发/构建或 optional runtime；Python 仅作为 onboard.py 迁移桥；Rust 作为 v0.3+ native 性能扩展。

| 层级 | 推荐技术 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| 主语言 | TypeScript | 与 Pi / oh-my-pi 的 CLI、extension、tool、package 生态最贴合。 |
| 默认运行时 | Node.js 22+ LTS | 跨平台、CI、企业环境更稳。 |
| 开发/构建 | pnpm + tsup/esbuild；Bun 可选 | 避免 MVP 强依赖 Bun，同时保留未来 OMP adapter 可能性。 |
| Schema | Zod | 适合 config、manifest、tool parameters、workflow state 校验。 |
| 配置 | JSONC / YAML / Markdown | 分别承载 config、rules/policy、skills/prompts。 |
| 脚本桥 | Python | v0.1 复用附件 `onboard.py`。 |
| Native 扩展 | Rust + napi-rs | v0.3+ 用于高性能 repo map、AST、search、sandbox、secret scan。 |

不建议 Python、Go、Rust 或 Shell 作为 KPi 主语言。它们分别适合脚本、独立 binary、native 工具或安装脚本，但与 Pi TypeScript extension 生态的集成阻抗较高。

11. Workflow Engine 与状态机

11.1 主状态机

export type KPiStage = ¦ "intake" ¦ "lessons-gate" ¦ "repo-inspect" ¦ "sbtd-classify" ¦ "tool-evidence" ¦ "route" ¦ "plan" ¦ "spec" ¦ "execute" ¦ "validate" ¦ "runtime-diagnose" ¦ "e2e-validate" ¦ "review" ¦ "report" ¦ "lessons-record" ¦ "blocked";

11.2 SBTD 分类

SBTD 将 SDD、BDD、TDD、DDD 作为工程流程触发维度，而不是抽象口号。KPi 应以结构化 classifier 判断每个维度是否 required、recommended、not-needed 或 blocked。

| 维度 | 触发条件 | 产物 / 行为 |
| --- | --- | --- |
| SDD | 需求不清、中大型功能、跨模块设计、需要 PRD/design/implement | Trellis PRD、design、implement 或同等任务产物。 |
| BDD | 用户、管理员、API client、CLI user、integration、exported file 可见行为变化 | 持久 `.feature` 场景、BDD trace、行为 SOT。 |
| TDD | bugfix、高风险逻辑、回归、核心规则 | 先复现或补充回归测试，再修改。 |
| DDD | 领域语言、bounded context、业务边界或模型不清 | 轻量建模、术语表、上下文边界。 |

11.3 Workflow Routes

| Route | 适用场景 | 主要 skill / gate |
| --- | --- | --- |
| small-direct-change | 小型低风险修改 | project-validation |
| bugfix | bug、测试失败、回归 | project-validation、tdd、diagnosing-bugs |
| bdd-user-visible-change | 用户可见行为变更 | gherkin-bdd、project-validation |
| trellis-managed-task | 复杂任务、PRD/design/implement 需要 | trellis-workflow、gherkin-bdd |
| legacy-safe-change | 遗留系统行为不确定 | book-legacy-change-safety |
| refactoring-pass | 行为不变重构 | book-refactoring-pass |
| domain-modeling | 领域边界不清 | book-ddd-distilled-modeling |
| data-design-risk | 数据语义、分布式、运维现实风险 | book-ddia-data-design |
| web-runtime-diagnostics | Web 运行时诊断 | Chrome DevTools MCP gate |
| web-e2e-regression | Web 可重复 E2E | gherkin-bdd、Playwright report guard |
| mobile-e2e | Mobile / Hybrid E2E | maestro-mobile-e2e |
| release-readiness | 上线前生产风险检查 | book-release-readiness |

12. CLI 命令与配置体系

12.1 命令设计

# Agent 主入口 kpi kpi run "修复登录跳转后返回 404 的问题" kpi plan "实现 invoice export" kpi fix kpi review kpi validate # Onboard / bootstrap kpi onboard check kpi onboard plan kpi onboard init kpi onboard reset kpi onboard migrate-codex # Kit / Skill / Tool / Rule kpi kit list kpi kit install @kpi/sbtd-workflow-kit kpi skills list kpi tools check kpi rules list kpi policy doctor # Memory / Session / Report kpi lessons search "maestro ios" kpi session list kpi session export <id> kpi report latest

12.2 配置文件

12.3 Provider 与凭证配置

KPi 配置必须同时表达“模型角色”和“认证来源”。模型角色包括 default、plan、fast、deep、review、verify、commit、smol 等；认证来源包括 byok、subscription-cli、oauth-token、api-key-helper、gateway、runtime-inherited。

providers:
  default: openai:gpt-5.5-codex
  roles:
    plan: codex:subscription
    deep: claude-code:subscription
    fast: kimi:kimi-k2.7-code-highspeed
    verify: deepseek:deepseek-v4-flash
  credentials:
    openai:
      mode: byok
      env: OPENAI_API_KEY
    anthropic:
      mode: byok
      env: ANTHROPIC_API_KEY
    codex:
      mode: subscription-cli
      command: codex
      tokenPolicy: official-only
    claudeCode:
      mode: subscription-cli
      command: claude
      tokenPolicy: official-only
    kimi:
      mode: byok
      env: MOONSHOT_API_KEY
      baseUrl: https://api.moonshot.ai/v1
    deepseek:
      mode: byok
      env: DEEPSEEK_API_KEY
      baseUrl: https://api.deepseek.com

{ "agent": { "name": "KPi", "runtime": "pi", "defaultMode": "interactive", "defaultModel": "openai:gpt-5.1-codex" }, "workflow": { "kit": "@kpi/sbtd-workflow-kit", "defaultRoute": "auto", "requirePlanForHighRisk": true, "requireBDDForUserVisibleBehavior": true, "requireValidationAfterCodeChange": true, "requireFinalReport": true }, "context": { "loadAgentsMd": true, "loadLessonsShortEntry": true, "lazyLessonsTopics": true, "loadRepoMap": true, "loadSkills": "lazy" }, "policy": { "profile": "local-guarded", "confirmDestructiveCommands": true, "confirmNetwork": true, "confirmDependencyInstall": true, "redactSecrets": true }, "session": { "recordEvents": true, "recordToolCalls": true, "recordDiffs": true, "recordValidationReports": true } }

13. Policy / Rule / Validation 设计

13.1 默认权限模型

policy: profile: local-guarded filesystem: read: ["<project-root>"] write: ["<project-root>"] deny: [".env", ".env.*", ".ssh", "*.pem", "*.key", ".git/objects", "node_modules"] shell: allow: - "git status" - "git diff" - "npm test" - "npm run lint" - "npm run build" requireApproval: - "npm install" - "pnpm add" - "npx playwright install" - "curl" - "wget" - "trellis update" - "maestro test" - "rm" deny: - "sudo" - "rm -rf /" - "git push --force" - "git reset --hard" network: default: deny requireApproval: true secrets: redact: true

13.2 Validation Engine 状态

| 状态 | 含义 |
| --- | --- |
| passed | 命令执行成功，且需要的报告/证据完整。 |
| failed | 命令执行失败，或报告显示失败。 |
| blocked | 工具、权限、环境或前置条件缺失导致无法执行。 |
| skipped | 本应检查但被用户或策略跳过，必须写明风险。 |
| not-needed | 根据 route 和任务范围不需要执行。 |
| skipped-for-report | rtk 或缓存层不适合本轮报告型验证，已改用原生命令或标注。 |

13.3 报告型测试 Gate

rtk 是输出压缩层，不是测试 runner。

unit/API/integration/Playwright/Maestro 或任何生成 coverage/JUnit/HTML/JSON/trace 的命令，必须评估 rtk 是否会导致报告缺失或旧报。

若报告文件未生成、mtime/size 未变化、内容不属于本轮命令、输出显示 cache hit/replay/skipped 写入，必须使用原生命令重跑。

mock-backed、contract-backed 或 app-mocked 不能报告为 full-stack passed。

Playwright / Maestro 产生 runner 原生报告时，下一次可能清空输出前必须生成命名报告和中文 Markdown 汇总。

14. 数据目录与仓库结构

14.1 推荐 monorepo 结构

kpi/ apps/ cli/ src/commands/ packages/ core/ runtime-pi/ runtime-omp/ workflow-engine/ sbtd-workflow-kit/ kit-registry/ skill-registry/ rule-engine/ policy/ context/ tools/ validation/ memory/ reporting/ python/ legacy-onboard/ native/ kpi-natives/ docs/ examples/

14.2 项目级数据目录

.kpi/ config.jsonc plugins.lock.json sessions/ reports/ memory/ lessons.md lessons/index.md lessons/topics/*.md validation-history.json tool-evidence.json project-profile.json cache/ rules/ skills/

15. 验收标准与度量指标

15.1 v0.1 验收标准

`npm/pnpm install -g` 后可以运行 `kpi --version`、`kpi --help`、`kpi completions zsh`。

`kpi onboard check` 可以输出结构化 JSON 和人类可读报告。

`kpi onboard init` 能安装 SBTD Workflow Kit 模板，并在 dry-run 中列出变更。

`kpi run` 能读取项目 context、生成 route、启动 Pi runtime 并完成小型修改。

危险命令、密钥路径、依赖安装、网络访问会触发 approval 或 block。

`kpi validate` 能运行项目原生命令并输出 passed/failed/blocked/skipped/not-needed。

最终报告包含 changed files、commands、validation、tool evidence、skipped/blocked/not-needed、risks。

15.2 度量指标

| 指标 | 目标 |
| --- | --- |
| Onboard 成功率 | 在标准 Node/TS 项目中 check/init 成功率 >= 90%。 |
| Workflow route 可解释性 | 每次 run 都输出 route、原因和启用/跳过的 skill。 |
| 危险操作拦截率 | 预设 deny/approval 命令 100% 被拦截或审批。 |
| 验证报告完整性 | 正式验证进入范围时，报告 artifact 状态 100% 明确。 |
| 上下文效率 | 默认不加载完整 lessons archive 或全部 skills。 |
| 回归质量 | bugfix route 默认尝试复现/补测；无法执行时说明 blocked/skipped。 |

16. Roadmap：v0.1 / v0.2 / v0.3

16.1 v0.1：KPi as Pi-based Workflow CLI

目标：先跑通独立 CLI、Pi adapter、SBTD Workflow Kit 和基本验证闭环，最大限度保留附件 workflow。

Provider：实现 `kpi provider list/login/test/status`，支持 OpenAI、Anthropic、Kimi/Moonshot、DeepSeek 的 BYOK；实现 OpenAI-compatible 与 Anthropic-compatible 通用 adapter；对 Codex CLI、Claude Code CLI 做 presence check、login/status guide 和实验性 subscription-cli 路由。

| 工作包 | 交付物 | 验收 |
| --- | --- | --- |
| CLI 框架 | `kpi` / `KPi` bin、command table、launch fallback、reserved word guard | `kpi --help`、`kpi run`、`kpi onboard` 可用。 |
| Runtime Adapter | `@kpi/runtime-pi` | 可启动 Pi session，注入 base context，注册基本工具。 |
| SBTD Kit 导入 | `@kpi/sbtd-workflow-kit` | bundled agents/skills/templates 可被安装和读取。 |
| Onboard 兼容 | 包装 `onboard.py` | check/plan/init/reset 行为与附件一致。 |
| Workflow 初版 | SBTD classifier、route resolver、workflow state | 小任务、bugfix、BDD、Trellis route 可识别。 |
| Policy 初版 | CommandGuard、PathGuard、SecretRedactor | 危险命令和密钥路径被拦截。 |
| Validation 初版 | 项目命令检测、rtk/report gate、final report | 验证状态和跳过原因结构化。 |

16.2 v0.2：Workflow Engine 结构化与可靠性提升

目标：将 AGENTS 中的隐式路由逻辑迁移到结构化 engine，把 project-validation 提升为核心模块，实现 Rule Engine 和 lessons memory。

Provider：将 Provider Gateway 升级为 ModelRouter，支持 role-based routing、fallback chain、budget/quota guard、API key helper、OAuth token profile、gateway proxy，以及 Codex/Claude Code 官方 CLI/SDK 的非交互 JSON/streaming 调用模式。

| 工作包 | 交付物 | 验收 |
| --- | --- | --- |
| Rule Engine | TTSR-inspired rules、tool-call block、delivery gate | rtk、BDD、mock/full-stack、report artifact 等规则可自动触发。 |
| Validation Engine | ReportArtifactGuard、Web/Mobile/API matrices | Playwright/Maestro/API 报告状态可审计。 |
| TrellisBridge | detect/read workflow/before-dev/check/finish-work/update | Trellis 项目能按阶段门禁运行。 |
| GitNexusBridge | MCP + index evidence、impact、detect_changes | stale/missing index 自动降级。 |
| LessonsMemory | short entry、index、topic lazy loading、record flow | 只按命中加载；写入需触发条件。 |
| TypeScript onboard core | manifest/check/plan/report 迁移 | 减少对 Python 的依赖。 |
| Session export | JSON/Markdown report | 可复盘 tool evidence、commands、diff、validation。 |

16.3 v0.3：扩展生态与高级 runtime

目标：吸收 oh-my-pi 的高价值机制，扩展为可插拔、多 runtime、多 agent、可增强的 coding agent 平台。

Provider：增加可插拔 provider marketplace、multi-account credential pool、team-managed provider policy、optional `@kpi/runtime-omp`、本地模型/私有网关支持；Kimi Code 与 DeepSeek 订阅方式仅在官方提供可编程 CLI/OAuth/SDK 后纳入稳定支持。

| 工作包 | 交付物 | 验收 |
| --- | --- | --- |
| runtime-omp adapter | `@kpi/runtime-omp` | `kpi run --runtime omp` 可用，并能复用 OMP tool/event surface。 |
| Internal URI scheme | skill:// trellis:// bdd:// report:// lesson:// gitnexus:// | read/search 可统一访问 workflow resources。 |
| Kit marketplace | kit install/upgrade/discover/doctor | 团队可发布自定义 workflow kit。 |
| Subagent / Trellis Channel | worker prompt envelope、schema output、隔离 worktree | 复杂 review/validation 可并行执行。 |
| Native optional tools | Rust/NAPI repo map、secret scan、AST edit、workspace isolation | 大仓库性能与安全提升。 |
| Advisor / Reviewer roles | 第二模型审阅、PR review、commit split | 高风险变更可引入结构化 review。 |

17. 风险、开放问题与决策记录

| 风险 | 影响 | 缓解策略 |
| --- | --- | --- |
| Pi extension API 变化 | adapter 失效 | Runtime Adapter 隔离版本，最小依赖 Pi 内部接口。 |
| onboard.py 行为复杂 | TypeScript 重写可能偏差 | v0.1 先包装，v0.2 增量迁移并用 golden tests 对比。 |
| prompt 过重 | 上下文浪费、模型混乱 | 常驻最小化，详细流程 lazy skill，Rule Engine 处理硬边界。 |
| 工具误判可用 | 错误报告验证通过 | Tool Evidence 必须记录命令、输出、索引/配置状态。 |
| 验证报告伪阳性 | 用户信任下降 | ReportArtifactGuard 检查 mtime/size/content/stem/runner。 |
| 过早 deep fork | 维护成本剧增 | 默认 upstream Pi adapter，OMP adapter 作为 v0.3 可选。 |
| 跨平台差异 | Windows/macOS/Linux 命令不一致 | Node LTS、路径抽象、shell policy、CI install tests。 |

17.1 当前已确定的关键决策

KPi 不在 v0.1 fork Pi。

KPi 主语言为 TypeScript，Node.js LTS 默认运行。

附件 onboard skill 升级为 `@kpi/sbtd-workflow-kit`。

onboard.py v0.1 保留为兼容桥。

oh-my-pi 只作为产品化和机制参考，不作为默认基础。

Rule Engine 与 Validation Engine 是 KPi 差异化核心。

Provider Gateway 是 KPi v0.1 的核心模块之一；至少 BYOK 能力必须随 MVP 一起交付。

17.2 待确认问题

KPi 是否需要默认支持 `KPi` 大写 bin，或仅文档品牌使用大写、实际命令使用小写 `kpi`。

Pi adapter 在 upstream Pi 中最稳定的 extension / SDK / CLI 接入方式。

KPi 初版是否需要内置 model provider 配置，还是完全复用 Pi。

团队 policy 是否需要独立 package 分发。

v0.2 是否要引入最小 browser tool，还是只做 Playwright/Maestro report guard。

Codex、Claude Code、Kimi Code、DeepSeek 的订阅接入边界需要持续跟踪官方 CLI/SDK/OAuth 能力；禁止通过非公开 token、Cookie 或逆向协议实现。

18. 附录：接口草案与参考资料

18.1 WorkflowState 草案

export interface WorkflowState { id: string; stage: KPiStage; route?: WorkflowRouteId; sbtd?: SBTDClassification; repo: RepoContext; activeSkills: SkillDescriptor[]; toolEvidence: ToolEvidence[]; plan?: WorkflowPlan; execution: { filesChanged: string[]; commandsRun: CommandResult[]; toolCalls: number; }; validation: ValidationReport; report: FinalReportDraft; }

18.2 ToolEvidence 草案

export type ToolState = ¦ "available" ¦ "installed" ¦ "missing" ¦ "configured" ¦ "unavailable" ¦ "blocked" ¦ "skipped" ¦ "skipped-by-user" ¦ "not-needed"; export interface ToolEvidence { tool: string; state: ToolState; evidence: string[]; commandsTried: string[]; risks: string[]; nextSteps: string[]; }

18.3 参考资料

附件仓库：`ai-tools-info/`。

附件 onboard skill：`kuno-workflow-onboard-skills/SKILL.md`、`REFERENCE.md`、`scripts/onboard.py`、`templates/**`。

附件 bundled skills：`trellis-workflow`、`trellis-channel`、`project-validation`、`gherkin-bdd`、`maestro-mobile-e2e`、`lessons-record`、`book-*`。

Pi 官方方向：minimal agent harness，支持 extensions、skills、prompt templates、packages、interactive/JSON/RPC/SDK modes。

oh-my-pi 公开仓库：`can1357/oh-my-pi`，作为 deep fork 与 CLI 产品化参考。

19. 模型 Provider 与认证接入策略（新增）

本章节回应新增需求：KPi 必须支持当前主流 BYOK 方式，同时支持 Codex、Claude Code、Kimi Code、DeepSeek 等 coding model / coding agent 的订阅或官方账号接入方式。总体策略是 Provider Gateway + Credential Broker + ModelRouter 三层解耦：Provider Gateway 负责模型协议适配；Credential Broker 负责凭证来源、存储、审批和脱敏；ModelRouter 负责按任务角色、成本、上下文、可用性和 fallback 选择模型。

19.1 设计原则

BYOK 优先：所有支持 OpenAI/Anthropic API 格式或自有 API 的服务，优先以用户自带 API Key 接入。

订阅接入必须官方化：仅支持官方 CLI、官方 SDK、官方 OAuth、官方长期 token、官方 gateway 或用户显式配置的 API key helper。

不读取非公开凭证：不读取浏览器 Cookie、不抓包、不逆向客户端、不读取 Codex/Claude/Kimi/DeepSeek 私有 token 文件，除非官方文档明确声明可供第三方工具读取。

订阅 adapter 与模型 API adapter 分离：订阅工具通常是完整 coding-agent CLI，不等同于纯模型 API。KPi 应把它们作为 external runtime/model adapter，而不是强行塞进普通 chat completion。

能力声明必须结构化：每个 provider 需要声明 context window、tool calling、streaming、JSON、reasoning、vision、cost、rate limit、subscription/byok 支持状态。

失败可解释：provider 不可用、订阅过期、API key 无效、rate limit、地区不可用时，必须在最终报告中标记 blocked / skipped / fallback，而不是静默换模型。

19.2 Provider 接入分层

| 接入层 | 用途 | 典型 Provider | v0.x 策略 |
| --- | --- | --- | --- |
| Native API Adapter | 直接调用模型 API，适合稳定生产使用。 | OpenAI、Anthropic、Kimi/Moonshot、DeepSeek、OpenRouter、Vercel AI Gateway、Groq、Mistral、xAI、Qwen/百炼等。 | v0.1 必做。 |
| OpenAI-compatible Adapter | 兼容 /v1/chat/completions 或 Responses-like 的 provider。 | Kimi、DeepSeek、OpenRouter、SiliconFlow、部分私有网关。 | v0.1 必做。 |
| Anthropic-compatible Adapter | 兼容 Anthropic Messages API 或 Claude Code 环境变量协议的 provider。 | DeepSeek Anthropic endpoint、Kimi Anthropic endpoint、LLM Gateway。 | v0.1/v0.2。 |
| Subscription CLI Adapter | 调用官方 coding agent CLI/SDK，通过官方登录态使用订阅额度。 | Codex CLI、Claude Code CLI；Kimi/DeepSeek 取决于官方 CLI/OAuth 能力。 | v0.1 探测，v0.2 稳定。 |
| Runtime-inherited Adapter | 复用 Pi 或 oh-my-pi 已配置模型和凭证。 | Pi provider catalog、oh-my-pi/omp provider roles。 | v0.2/v0.3。 |
| Gateway Adapter | 接入统一代理层，便于团队管控、审计和限额。 | Vercel AI Gateway、LiteLLM、OpenRouter、企业自建网关。 | v0.2+。 |

19.3 凭证与认证来源

env：从环境变量读取 API key，例如 OPENAI_API_KEY、ANTHROPIC_API_KEY、MOONSHOT_API_KEY、DEEPSEEK_API_KEY。

keychain：交互式 `kpi provider login` 将用户显式输入的 key 写入 OS keychain 或权限受限的 KPi credentials store。

apiKeyHelper：执行用户配置的 helper 脚本获取短期 key，适合企业 Vault、1Password、Doppler、AWS Secrets Manager 等场景。

oauth-token：仅使用官方命令生成或官方 SDK 返回的 token，例如 Claude Code 的 CLAUDE_CODE_OAUTH_TOKEN。

subscription-cli：不直接持有 token，只调用官方 CLI 或 SDK，并通过 JSON/streaming/exit code 接收结果。

gateway-token：使用企业网关 bearer token，由网关负责映射真实 provider。

export interface CredentialProfile {
  id: string;
  provider: string;
  mode: "env" | "keychain" | "apiKeyHelper" | "oauth-token" | "subscription-cli" | "gateway-token";
  env?: string;
  helperCommand?: string;
  baseUrl?: string;
  scopes?: string[];
  secret?: true;
  policy: { redact: true; allowInCI?: boolean; allowProjectOverride?: boolean };
}

19.4 Provider 能力注册表

export interface ProviderCapability {
  id: string;
  displayName: string;
  protocol: "openai" | "anthropic" | "codex-cli" | "claude-code-cli" | "custom";
  authModes: Array<"byok" | "subscription" | "oauth" | "gateway">;
  models: ModelDescriptor[];
  features: {
    streaming: boolean;
    toolCalling: boolean;
    jsonMode: boolean;
    reasoning: boolean | "provider-specific";
    vision: boolean;
    fileInput: boolean;
    promptCaching: boolean;
  };
  limits: { contextWindow?: number; maxOutputTokens?: number; rateLimitUnknown?: boolean };
  cost: { pricingMode: "usage" | "subscription" | "gateway" | "unknown" };
}

ModelRouter 根据任务角色选择模型，不把 provider 选择写死在 workflow 中。例如：plan/deep 使用长上下文和强推理模型；fast 使用低延迟模型；verify/review 使用稳定、成本可控且支持结构化输出的模型；commit 使用短输出模型。

19.5 Codex 接入方案

BYOK 路径：通过 OpenAI API Key 调用 OpenAI API，适合普通模型调用、结构化输出和非交互 workflow。

订阅路径：通过官方 Codex CLI 的 ChatGPT 登录能力使用 Plus、Pro、Business、Edu、Enterprise 等订阅额度。KPi 不读取 Codex token，只检测 `codex` 命令、引导 `codex` 登录，并通过官方非交互/SDK/JSON 能力调用。

v0.1：实现 `kpi provider doctor codex`，检查 `codex --version`、登录状态、可用计划和非交互能力；若非交互接口不稳定，仅作为用户手动 runtime。

v0.2：实现 `@kpi/provider-codex-subscription`，优先使用官方 Codex SDK/App Server/JSON streaming；若官方接口不可用，则保持 blocked，并建议用户切换 OpenAI BYOK。

安全边界：禁止读取 Codex 本地凭证文件、浏览器 Cookie 或 refresh token；所有订阅调用必须由官方 CLI/SDK 自行管理凭证。

19.6 Claude Code 接入方案

BYOK 路径：直接使用 Anthropic API Key，或通过 ANTHROPIC_BASE_URL / ANTHROPIC_AUTH_TOKEN 接入企业网关、Kimi/DeepSeek Anthropic-compatible endpoint。

订阅路径：通过 Claude Code 官方 CLI 的 `/login` 订阅 OAuth，或通过 `claude setup-token` 生成长期 OAuth token 并设置 CLAUDE_CODE_OAUTH_TOKEN。

官方认证优先级需要在 KPi 中显式建模：cloud provider credentials > ANTHROPIC_AUTH_TOKEN > ANTHROPIC_API_KEY > apiKeyHelper > CLAUDE_CODE_OAUTH_TOKEN > subscription OAuth。

v0.1：支持 `kpi provider doctor claude-code`，检查 `claude --version`、`claude doctor`、登录状态和可用认证方式；支持 direct Anthropic BYOK。

v0.2：实现 `@kpi/provider-claude-code-subscription`，优先使用 Claude Code Agent SDK 或官方非交互模式；支持 CLI 输出结构化解析、权限提示桥接和 KPi session report 归档。

边界：Claude Code 本身是完整 coding agent。KPi 使用它时应定位为 external agent/runtime adapter，而不是普通 LLM；避免两个 agent 同时编辑同一工作区造成冲突，必要时使用 worktree/isolation。

19.7 Kimi / Kimi Code 接入方案

BYOK 路径：Kimi API 官方兼容 OpenAI API 格式，base_url 为 https://api.moonshot.ai/v1，API Key 由 Kimi Open Platform 创建。KPi v0.1 应内置 `@kpi/provider-kimi`。

Coding 模型：Kimi K2.7 Code / kimi-k2.7-code-highspeed 是 Kimi 当前面向编码和 agentic 能力的官方模型路径，支持长上下文、tool calling 约束和 OpenAI SDK 调用。

Claude Code 兼容路径：Kimi 官方文档提供通过 ANTHROPIC_BASE_URL=https://api.moonshot.ai/anthropic、ANTHROPIC_AUTH_TOKEN、ANTHROPIC_MODEL=kimi-k2.7-code 等环境变量在 Claude Code 中使用 Kimi 模型的方案。

订阅路径：若“ Kimi Code 订阅”指 Kimi 消费者产品订阅，目前应仅作为待官方开放的 subscription adapter 处理。KPi 不应抓取 kimi.com 登录态或模拟 Web 会话。

v0.1/v0.2：稳定支持 Kimi API BYOK 和 Kimi Anthropic-compatible 配置；v0.3 仅在 Kimi 官方发布可编程 CLI/OAuth/SDK 后增加 subscription-cli adapter。

19.8 DeepSeek 接入方案

BYOK 路径：DeepSeek API 官方兼容 OpenAI/Anthropic API 格式，OpenAI base_url 为 https://api.deepseek.com，Anthropic base_url 为 https://api.deepseek.com/anthropic，API key 由 DeepSeek Platform 创建。

模型路径：KPi 应优先支持 deepseek-v4-pro 与 deepseek-v4-flash，并注意 deepseek-chat / deepseek-reasoner 的兼容和弃用时间。

Agent 工具接入：DeepSeek 官方文档说明其 API 已接入 Claude Code、GitHub Copilot、OpenCode 等主流 AI Agent 与编程助手工具。KPi 可作为 OpenAI/Anthropic-compatible provider 直接调用，也可通过外部工具 adapter 间接调用。

订阅路径：若“DeepSeek 订阅”指消费者 DeepSeek 应用或未来 coding subscription，KPi 仅在官方提供 CLI/OAuth/SDK/agent API 时支持；不实现 Web 自动登录、Cookie 复用或非公开接口。

v0.1：完成 DeepSeek BYOK；v0.2：完成 Anthropic-compatible 和 agent-tool integration profile；v0.3：视官方订阅接口成熟度决定是否实现 subscription adapter。

19.9 Provider CLI 命令

`kpi provider list`：列出内置和已安装 provider。

`kpi provider doctor`：检查所有 provider 的可用性、凭证、模型列表、base_url、网络和限额。

`kpi provider login <provider>`：引导 BYOK、OAuth、CLI 登录或 apiKeyHelper 配置。

`kpi provider test <provider> --model <model>`：执行最小模型调用，确认 streaming、tool calling、JSON 输出等能力。

`kpi provider status`：展示当前 session 的 active model、role mapping、fallback chain、token/cost/quota 状态。

`kpi provider logout <provider>`：删除 KPi 管理的凭证；对 subscription-cli provider 只提示用户使用官方 CLI logout。

19.10 Roadmap 更新

| 版本 | Provider 目标 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| v0.1 | Provider Gateway MVP；OpenAI/Anthropic/Kimi/DeepSeek BYOK；OpenAI-compatible 与 Anthropic-compatible 通用 adapter；Codex/Claude Code CLI 探测与登录引导。 | `kpi provider test kimi`、`kpi provider test deepseek`、`kpi provider test openai` 可跑通；secret 不进入日志；Codex/Claude Code doctor 可说明订阅是否可用。 |
| v0.2 | ModelRouter；role-based routing；fallback chain；预算/配额 guard；apiKeyHelper；Codex/Claude Code subscription adapter 稳定化；Kimi/DeepSeek Anthropic-compatible profile。 | `kpi run --model-role plan` 可按角色选模型；订阅 CLI 调用有结构化结果；API key/helper/OAuth precedence 可测试。 |
| v0.3 | Provider marketplace；团队 provider policy；multi-account credential pool；runtime-inherited adapter；optional oh-my-pi/omp provider roles；Kimi/DeepSeek subscription adapter 视官方能力纳入。 | 可安装第三方 provider package；团队策略可禁用 provider 或限制模型；不合规订阅接入自动 blocked。 |

19.11 风险与合规边界

订阅服务条款风险：不同 provider 对第三方 harness 使用订阅额度的许可不同。KPi 必须把订阅 adapter 标记为 official-only，并允许组织策略禁用。

凭证泄露风险：所有 secret 必须脱敏；session report 不记录 API key、OAuth token、refresh token、Cookie 或完整 Authorization header。

双 agent 冲突风险：Codex/Claude Code/Kimi Code 如果作为外部 coding agent 运行，可能自行读写文件和执行命令。KPi 必须为 external-agent adapter 提供 worktree/isolation/approval gate。

能力差异风险：不同 provider 对 tool calling、reasoning_content、JSON、vision、streaming 的语义不一致。KPi 必须通过 ProviderCapability 显式声明，而不是按 OpenAI/Anthropic 语义硬假设。

成本失控风险：coding agent 会多轮重试。KPi 必须支持 daily budget、per-session token cap、provider fallback cap 和 anomaly stop。

地区与可用性风险：部分 provider 在某些地区不可用或限流严重。KPi doctor 应输出原因和替代建议。

19.12 参考来源

OpenAI Codex GitHub README：Codex CLI 安装、ChatGPT plan 登录与 API key 路径。https://github.com/openai/codex

OpenAI Codex Developers：Codex 文档、CLI、配置、认证、SDK 与自动化。https://developers.openai.com/codex

Claude Code Docs：Claude Code 是 terminal/IDE/desktop/browser 可用的 agentic coding tool，且需要 Claude subscription 或 Console account。https://code.claude.com/docs/en/overview

Claude Code Authentication：支持 Claude.ai credentials、Claude API credentials、Azure/Bedrock/Vertex/Auth、apiKeyHelper、ANTHROPIC_API_KEY、ANTHROPIC_AUTH_TOKEN、CLAUDE_CODE_OAUTH_TOKEN 与订阅 OAuth。https://code.claude.com/docs/en/iam

Kimi API Docs：Kimi API 兼容 OpenAI API 格式，base_url 为 https://api.moonshot.ai/v1，使用 MOONSHOT_API_KEY。https://platform.kimi.ai/docs/guide/start-using-kimi-api

Kimi K2.7 Code Docs：Kimi K2.7 Code 是面向编码的模型，支持 256K 上下文、tool capability 和 OpenAI SDK 调用。https://platform.kimi.ai/docs/guide/kimi-k2-7-code-quickstart

Kimi Coding Tool Integrations：官方说明如何在 Claude Code、Cline、RooCode、OpenCode 中使用 Kimi K2.7 Code。https://platform.kimi.ai/docs/guide/agent-support

DeepSeek API Docs：DeepSeek API 兼容 OpenAI/Anthropic 格式，base_url 分别为 https://api.deepseek.com 和 https://api.deepseek.com/anthropic。https://api-docs.deepseek.com/

文档结束（已补充 Provider Gateway、BYOK 与订阅接入策略）。